武钢有限冷轧厂1700单元老酸再生报废资产

转让项目挂牌公示信息

- 仅限欧冶循环宝注册交易会员参加。

- 欧冶循环宝负责网上竞价业务的开展，实物交接由我司负责。

- 本标的转让底价205.2645万元（含13%增值税），交易保证金为50万元。

- 处置范围：冷轧厂1700单元2号门外西侧报废处置的老酸再生机组设备及配套房屋，不含减温减压站设备设施及配套房屋。设备本体及设备相关设备基础拆除，机组配套房屋拆除，拆除范围内的地面开挖后覆土回填至水平±0m。

- 不在处置范围内的设备（部件），包括但不限于： 沟盖板、地面铺设的盖板等；与其他机组相连且在用的电缆、管道等；非冷轧厂资产范围的设备设施等。

- 本项目拆除施工要求由武钢有限2023年度设备维修供应商（施工类）名录中供应商，且具备机电工程或冶金工程或建筑工程施工总承包三级及以上资质。受让方可委托符合要求单位拆除施工，提供书面的委托拆除施工合同。

- 本项目施工不允许转包、分包，转让方不再办理施工人员及工程机械准入审批。

- 受让方编制施工方案必须包含安全环保项目拆除专项方案和作业安全风险控制措施等。

- 受让方须签订《意向受让承诺书》。

- 因竞价物资的特殊性，请各参与竞标的会员到现场看货并给予确认。转让方不就标的物质量、数量承担任何责任。

- 转让方组织集中踏勘时，意向受让方需提交资料清单（过后将不再另行收取资料）：

- ①、踏勘企业营业执照（复印件加盖公章）；

- ②、踏勘人身份证、非法人的需提供法人授权委托书；

- ③、拆除施工委托协议；

- ④、施工单位营业执照（复印件加盖公章章）；

- ⑤、施工单位资质证书及安全生产许可证，武钢有限安全生产许可证（复印件加盖公章）；

- 施工单位（按本公示材料中“第11条”要求提供）资质及相关证明材料，经转让方审核通过后组织集中竞价。中标后毁约或未满足本公示材料中“第11条”等要求的，扣除全部保证金（欧冶循环宝交易保证金）。

- 受让方中标后1个工作日之内签订合同，在合同签订之日起1个工作日内以银行划账方式一次性向转让方指定账户支付交易价款及80万元的进场施工保证金，合同生效之日即视为完成实物交接，标的物权利转移至受让方，所有风险均由受让方承担。合同签订当日起，开始计算施工日期，施工工期为40个自然日，期间标的物的保养、保管、拆除、运输、清理等全部作业而产生的一切的责任与费用，均由受让方承担。

- 2023年11月20日前，将处置范围内所有设备拆除至距离地面3米以下高度，且拆除堆积物不超过3米，每逾期一天罚没施工保证金5万元。

- 不在本次报废处置拆除范围内、但与机组相邻的减温减压站设备设施及配套房屋，受让方应做好保护措施。

- 拆除过程中产生的以及厂房内现有的所有固废（含玻璃钢）归受让方所有，并由受让方运出厂区按照国家、标的物所在地相关规定自行合规处置；所有危废由受让方负责按转让方要求收集、装袋（或容器，袋及容器由受让方自备），存放到转让方指定地点，由转让方负责处置。

- 拆除施工验收通过后，启动保证金（如有扣款项，扣除扣款金额后的保证金）退款流程。

- 受让方运输、加工、销售标的物应符合国家法律、法规的相关规定，并依法承担一切质量、环保等相关责任。

- 如需使用特种设备吊装作业，必须符合国家相关法律法规和本公司相关安全管理规定要求。