# 意向受让承诺书

本意向受让方拟受让武钢有限冷轧厂1700单元老酸再生报废资产，现特对下列事项作书面承诺：

本方已对转让标的进行了充分的考察，充分了解并接受标的信息发布的全部内容和要求，已完全了解标的物现状、存在的瑕疵和其他相关情况。已知悉并认可《武钢有限冷轧厂1700单元老酸再生报废资产转让项目挂牌公示信息》。已认真考虑了标的经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿承担可能存在的一切交易风险。

所有转让标的以实物现状进行交易，本方提交受让申请时已经对标的现状充分知悉与认可，转让方不再对转让标的的质量、品质、完整性等作出保证。

本方已按照转让方及交易平台的要求填写、递交了有关受让申请资料，本方对所填写内容及递交材料的真实性、合法性和完整性承担责任。

本方已知晓处置范围：冷轧厂1700单元2号门外西侧报废处置的老酸再生机组设备及配套房屋，不含减温减压站设备设施及配套房屋。设备本体及设备相关设备基础拆除，机组配套房屋拆除，拆除范围内的地面开挖后覆土回填至水平±0m。不在处置范围内的设备（部件），包括但不限于： 沟盖板、地面铺设的盖板等；与其他机组相连且在用的电缆、管道等；非冷轧厂资产范围的设备设施等。

本方承诺：认可转让方所披露的《拆除现场安全环保协议》等公示文件内容。并承诺被确定为受让方之日起1个工作日内与转让方签署《拆除现场安全环保协议》、《闲废资产买卖合同》，并按照协议、合同中的相关条款承担权利义务。

本方承诺：在合同签订之日起1个工作日内以银行划账方式一次性向转让方指定账户支付交易价款及80万元的进场施工保证金，合同生效后，视为移交完毕，标的物所有权转移至本方，所有风险均由本方承担。 同意施工保证金待拆除完工后予以退还（如有违反合同条款，按合同约定扣除部分除外）。

本方承诺自合同签订当日起，开始计算施工日期，施工工期为40个自然日，拆除施工逾期将承担相应罚则。期间标的物回收过程中的保养、保管、拆除、运输、清理等全部作业而产生的一切的责任与费用，均由本方承担。

本方承诺2023年11月20日前，将处置范围内所有设备拆除至距离地面3米以下高度，且现场堆积物不超过3米，每逾期一天罚没施工保证金5万元。

出现下列情况之一者，本方自愿被扣除已交纳的全部保证金并承担相应违约责任：（1）在被确定为受让方后，未在1个工作日内与转让方签署合同的；或未按规定时间（合同签订后1个工作日）一次性支付全部交易价款及进场施工保证金的；（2）意向受让方递交虚假资料或伪造文件的；（3）相关法律法规及转让方和交易平台交易规则中规定的意向受让方违约的其他情况。

本方承诺：受让成功后，未在规定时间内支付交易价款及进场施工保证金的，转让方不再退还交易保证金，并有权解除合同, 转让方可再次挂牌转让，本方放弃该保证金的追索权。

本方承诺：在没有交齐转让价款及进场施工保证金情况下，不对现场实物进行拆除。施工中如需用水、用电，从转让方指定的用能点自行接入的，承担接入及用能费用。

本方承诺：在受让成功后应根据现场实际情况和实物结构特点综合考虑组织拆除施工、物资处置。受让成功后，本方承诺严格按照交易条件要求组织拆除施工。

本方承诺：在专业技术、人员组织、业绩经验、资金等方面具有安全、工期、质量、经营管理的资格和能力，由武钢有限2023年度设备维修供应商（施工类）名录中，且具备机电工程或冶金工程或建筑工程施工总承包三级及以上资质单位拆除施工，不违规转包、分包。

本方承诺：受让成功后，严格遵守国家及武汉市废旧物资回收行业的相关管理办法和法律法规对标的物进行回收处置。拆除产生的固废由本方按国家及地区相关规定自行处置。若未按照要求执行产生的后果全部由本方自行承担，并视对转让方造成的社会、经济等方面损害的程度给予赔偿。

受让成功后，本方承诺自行承担标的物的拆除、搬运、运输及垃圾清理、环保措施、场地平整等工作，所产生的费用均由本方自行承担。拆除产生的垃圾及废弃物（不含危险废弃物）本方承诺及时清运出厂区，并按规定进行处置，不随意丢弃。

本方承诺：标的物拆除过程中产生的所有危险废弃物由本方负责收集、装袋（或容器，袋及容器由受让方自备），存放到转让方指定地点，由转让方负责处置。

拆除过程中的一切技术与安全及环保等责任概由本方自行承担。

本方承诺：拆除时注意非标的物设施的界面和保护，如：围墙、绿化、相邻能介管网、高压电缆等。与机组相邻的减温减压站设备设施及配套房屋，做好保护措施。

本方承诺：标的物拆除过程中，发现不明的电缆、光缆、管道等，必须立即停工，并采取必要的应急措施，保护好现场，及时向转让方指定联系人汇报，处理或澄清核查确定拆除方案后方可继续施工。

拆除过程中，本方承诺：不损坏转让标的范围以外的设备、设施、建筑物、高压电缆、管线等，若有损坏，由此给转让方造成的所有损失本方无条件全部赔偿（包括由本方原因使转让方承担的连带责任），转让方有权直接在本方交纳的施工保证金中扣除。

本方承诺：本方在安全施工方面有专职人员负责，并对拆除、装运过程中发生的事故及人身伤害负责。

本方自行准备消防器材，任何动火操作必须由具备动火资质的人员操作，并设专人监护，待防范措施落实后，方可操作。

本方承诺：合法合规用工，高空作业或其他特种作业的，提供高空作业和其他特种作业人员资格证书。

本方施工人员进出转让方生产现场，必须按照转让方要求办理相关手续。本方的一切人员只能在拆除范围内施工及休息，不得随意进入转让方其它场所。

转让方职能部门有权对本方严格按照施工方案的施工行为进行过程管理，并对违章作业行为进行考核。

本方在施工时将保证周边资产的安全；若因施工操作不当，对非标的物造成损坏，须向转让方照价赔偿。

本方在施工时应有计划有步骤地进行推进，不对转让方的正常生产经营造成影响，本方在收到转让方提出的整改要求时应立即做出反应，并全力配合。

本方承诺：原则上法定节假日不施工，夜间（20:00至次日6:00）不施工，如特殊情况需要临时施工的，必须征得转让方同意。本方承诺在国家重大活动日期间不施工。

本方承诺满足净地要求：场地内所有建构筑物（含设备基础）按转让方要求拆除，拆除完成后进行场地平整，并落实防尘措施。拆除的混凝土、渣土及垃圾由本方清运出厂，区域内无渣土及建筑垃圾堆积。

本方承诺：若本方未按要求完成净地验收时提出的整改项，转让方有权对遗留整改项进行处置，处置费用由转让方从施工保证金中扣除。

本方在最近三年内没有骗取受让、严重违约事件，所承包工程未发生重大及以上质量、安全责任事故，不曾在任何合同中违约，或被逐，或因竞买人的原因而使重大合同被解除。

意向受让方法定代表人

或授权代表（签章）：

年    月   日